Warszawa, 9 lutego 2026

Informacja prasowa

105 metrów Skylinera II

Budowa Skylinera II, drugiej wieży flagowego kompleksu biurowego Grupy Karimpol 
w Warszawie, przekroczyła kolejny symboliczny etap. Obiekt osiągnął już ponad 105 metrów wysokości i do osiągnięcia docelowej wysokości pozostaje ostatnie 25 metrów. Prace wkroczyły m.in. w etap realizacji jednego z najbardziej charakterystycznych elementów architektonicznych projektu - czteropoziomowych, kaskadowych tarasów powstających w górnych partiach budynku od strony zachodniej.

Konstrukcja Skylinera II przekroczyła symboliczny próg 100 metrów wysokości. Do docelowej wysokości 130 metrów pozostało już tylko 25 metrów, na których znajdą się między innymi kondygnacje techniczne oraz 15-metrowe attyki zabezpieczające urządzenia techniczne na dachu budynku. Po zachodniej stronie obiektu, w jego górnych partiach powstają czteropoziomowe tarasy zaprojektowane przez studio RS Architektura Krajobrazu.

– Kaskadowe tarasy to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów Skylinera II i ważny wyróżnik całego projektu. Będą miały indywidualny charakter i różnorodne funkcje – od miejsc do pracy i spotkań, po miejsca sprzyjające relaksowi i integracji. Najwyżej położony taras na 26. piętrze połączony będzie z zadaszoną przestrzenią umożliwiającą organizację eventów i prezentacji. Wszystkie tarasy połączą zewnętrzne schody i będą obsługiwane przez dedykowaną windę, co zapewni ich pełną dostępność. Chcemy, aby były one realnym przedłużeniem powierzchni biurowej – miejscem spotkań, pracy i odpoczynku pracowników 
i gości budynku w otoczeniu zieleni, wysoko ponad miastem - mówi Szymon Zduńczyk, członek zarządu i dyrektor zarządzający w Karimpol Polska.

Pomimo wyjątkowo niskich temperatur dzięki szczelności budynku i jego ogrzewaniu prowadzone są intensywne prace wykończeniowe wewnątrz.

–  Realizujemy roboty murowe, instalacyjne, wykańczamy łazienki, układamy gres oraz montujemy windy. Zaawansowane prace wykończeniowe trwają obecnie w strefach technicznych na poziomie +2, gdzie instalujemy wentylatorownię – jedno z kluczowych płuc budynku, zapewniające właściwą wentylację całego wieżowca. Drugie płuco, czyli kolejna wentylatorownia, zaplanowana jest na 24. i 25. piętrze. Panujące warunki atmosferyczne spowodowały również czasowe wstrzymanie montażu elewacji, która została wykonana do poziomu 18. piętra. Powstaje ona z prefabrykowanych, szklanych modułów - po 102 sztuki na każdym piętrze – komentuje Piotr Pikuła, Dyrektor Kontraktu Skyliner II, WARBUD S.A.

Skyliner II uzupełni pierwszą wieżę kompleksu, tworząc nowoczesny zespół biurowy o łącznej powierzchni 73 000 mkw. Druga wieża zaoferuje ponad 24 000 mkw. powierzchni najmu, 
z czego ponad 23 000 mkw. przeznaczono na biura, a blisko 1 000 mkw. na lokale handlowo-usługowe na parterze. Typowe piętro biurowe będzie miało ok. 1 100 mkw. Komfort komunikacji zapewni 10 wind. Użytkownicy budynku będą mogli korzystać 
z pięciopoziomowego parkingu podziemnego z 217 miejscami postojowymi oraz 100 stanowiskami dla rowerów. Zakończenie budowy zaplanowano na IV kwartał tego roku.

Projekt architektoniczny przygotowała pracownia APA Wojciechowski Architekci, generalnym wykonawcą inwestycji jest WARBUD S.A., a nadzór inwestorski prowadzi Hill International. Skyliner II realizowany jest zgodnie z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju – inwestycja uzyskała certyfikat BREEAM New Construction na poziomie Outstanding i będzie zasilana w 100% energią odnawialną.

Biuro prasowe Karimpol Polska:

Lidia Piekarska-Juszczyk

e-mail: l.piekarska@bepr.pl

tel. 691 38 12 38

***

Grupa Karimpol to spółka deweloperska założona w 1991 roku. Jej celem jest budowa i wynajem powierzchni komercyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dziś Grupa działa w 4 krajach regionu: Polsce, Czechach, Austrii, i na Słowacji. Polski oddział firmy został otwarty w 1996 roku. Dotychczas Karimpol Polska zrealizował w Warszawie 9 projektów biurowych: Stratos, Mistral, Passat, Taifun, Equator I, II, III i IV oraz największy i najbardziej prestiżowy projekt Grupy - biurowiec Skyliner. Łączna powierzchnia najmu wszystkich inwestycji w Polsce wynosi blisko 200 tys. mkw. Przez ponad 30 lat działalności Grupa Karimpol stała się jedną z najsprawniej funkcjonujących prywatnych firm deweloperskich na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.